|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9/13/2019 |  | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 7. dílčí zpráva o průběhu veřejné zakázky Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+  *„* | | | |
|  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  | | Transparency International – Česká republika, o.p.s. |

# Sedmá monitorovací zpráva hodnotí průběh realizace veřejné zakázky za období **leden–červen 2019**. Jde o vybranou zakázku v rámci projektu Pakty integrity, který podpořila Evropská komise.

Dohodu o spolupráci a implementaci nástroje Paktu integrity uzavřela v červenci 2016 Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI ČR) a Ministerstvo pro místní rozvoj.

## Dosavadní průběh

**Souhrn činností**

V lednu 2019 iniciovala TI ČR pracovní jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj, která jsou součástí nastavené komunikační praxe. Setkání probíhají pravidelně 1x za 6 měsíců a účastní se jich vždy zástupce zadavatele, dodavatele a monitorací organizace.

Na jednání v lednu byl shrnut průběh realizace VZ za období červen-prosinec 2018 a zároveň zazněla informace o pravděpodobném nadcházejícím ukončení plnění veřejné zakázky z důvodu vyčerpání finančních prostředků v souladu se smluvním ujednáním (více viz Šestá dílčí zpráva).

V dubnu 2019 jsme byli ze strany MMR prostřednictvím e-mailové zprávy informováni o ukončení plnění k datu 28. 2. 2019, a to z důvodu vyčerpání finančních zdrojů. V reakci na tuto skutečnost byla naplánována závěrečná schůzka a TI ČR si vyžádala sadu dokumentů k monitoringu měsíců leden-únor, která nám byly následně v květnu zaslány datovou schránkou.

Zároveň jsme se dozvěděli, že k 1. 7. 2019 dojde ke zrušení Odboru správy monitorovacího systému, přičemž zastoupením RNDr. B. Fischerové byla pověřena Ing. Et Ing. Z. Marciánová.

Na závěrečné schůzce 30. 5. 2019, konané na MMR za účasti všech stran dohody (MMR, BDO IT, TI ČR), potvrdili zástupci TI ČR obdržení podkladových materiálů pro monitorovací aktivity zbývajících sledovaných měsíců (leden, únor 2019). Rozsah materiálů byl v souladu s článkem 7 smluvního ujednání PI mezi TI ČR a MMR a po jejich vyhodnocení smluvním IT expertem nebyly zjištěny žádné závady či nesrovnalosti technického charakteru. Monitorování posledního období VZ bylo tedy tímto uzavřeno.

Co se týče ukončení monitorování zakázky a shrnutí průběhu celého projektu, do konce roku 2019 vypracuje TI ČR závěrečnou souhrnnou zprávu o průběhu plnění veřejné zakázky v kontextu projektu PI, kterou uveřejní na webových stránkách projektu.